# 任务完成总结 - V1.0 初稿

## 统一元信息

| 元信息项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 任务完成总结 |
| 文档编号 | TCSUM-SRA2026-001 |
| 项目名称 | 校务问答机器人 |
| 配置项标识 | TCSUM |
| 当前版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 初稿 |
| 基线引用 | SRS-BASELINE-V1.0 |
| 需求口径 | 40条需求 |
| 用例口径 | 47用例 |
| 测试口径 | 78测试用例 |
| 用户代表口径 | 核心代表+扩展代表 |
| 编制团队 | 需求分析团队 |
| 版本日期 | 2026-05-23 |
| 整理日期 | 2026-06-19 |

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-23 | 初稿 | 汇总课程任务完成情况和初步交付范围。 |

## 1. 总体完成情况

任务完成总结 V1.0 用于记录校务问答机器人项目的课程任务初步完成情况。项目已完成需求获取、需求分析、SRS 编写、用例建模、测试用例设计和基线发布等核心任务。

| 关键任务 | V1.0 完成情况 |
| --- | --- |
| 需求获取 | 已形成访谈、痛点和需求来源记录。 |
| 需求规格说明 | 已形成 SRS，并发布 SRS-BASELINE-V1.0。 |
| 需求规模 | 统一按 40条需求 统计。 |
| 用例分析 | 已形成 47用例。 |
| 测试设计 | 已形成 78测试用例，执行结果待补充。 |
| 用户参与 | 采用核心代表+扩展代表口径。 |

## 2. 初步任务对照

| 任务类别 | 主要任务 | 初步交付 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 明确项目目标、范围和计划 | 可行性分析、项目开发计划 |
| 需求获取 | 识别用户群、访谈并整理需求来源 | 用户群与代表、需求获取记录 |
| 需求分析 | 建立用例、非功能需求和模型 | 用例文档、非功能需求、UML 图 |
| 需求规格 | 编写 SRS 并建立基线 | 软件需求规格说明书、评审与基线记录 |
| 测试设计 | 编写测试用例说明 | 78测试用例 |
| 用户支持 | 编写初步用户说明 | 软件用户手册 |

## 3. 初步统计

| 指标 | 统一口径 |
| --- | --- |
| 基线版本 | SRS-BASELINE-V1.0 |
| 需求数量 | 40条需求 |
| 用例数量 | 47用例 |
| 测试用例数量 | 78测试用例 |
| 用户代表 | 核心代表+扩展代表 |
| 用户群 | 覆盖学生、教师、辅导员、行政人员、家长、访客、管理员等主要群体 |
| 评审轮次 | 4轮，详细结果待 V1.2 补充 |

## 4. 待补充事项

| 编号 | 待补充内容 | 计划纳入版本 |
| --- | --- | --- |
| TCSUM-TODO-01 | 完整交付物清单 | V1.1 |
| TCSUM-TODO-02 | 评审、变更和测试结果 | V1.2 |
| TCSUM-TODO-03 | 最终任务完成结论 | V1.3 |

## 5. V1.0 结论

V1.0 确认核心任务已形成初步闭环，并统一使用 SRS-BASELINE-V1.0、40条需求、47用例、78测试用例、核心代表+扩展代表的表述。后续版本将补齐交付清单、评审变更与最终结论。