| 会议主题 | 项目初期商讨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参会人员 | 许霖烽，王振恺，虞子琰，袁萍，冯沛一 |  |  |
| 会议时间 | 2026.3.14 | 主持人 | 许霖烽 |
| 会议地点 | 理四-424 | 记录人 | 袁萍 |
| 会 议 主 要 内 容 | （一）会议主要内容 1. 组长对校务智能问答机器人项目进行总体介绍，说明课程任务、预期交付物和团队协作方式。 2. 团队讨论项目实施路径，对需求分析、计划编制、文档整理和阶段评审进行初步拆分。 3. 建立初步里程碑，明确近期需完成项目章程、可行性分析、需求工程项目计划、PPT和会议记录。 4. 确认本周成果统一在2026-03-15 20:00前提交给组长汇总。 （二）任务分工 许霖烽：统筹规划汇总，协调成员提交材料并检查整体一致性。 虞子琰：撰写可行性分析报告，补充项目背景、可行性判断和风险说明。 王振恺：撰写需求工程项目计划，明确阶段安排、工作内容和交付节点。 袁萍：撰写PPT和会议记录，整理本次讨论结论。 冯沛一：撰写项目章程，明确项目目标、范围、角色和约束。 |  |  |
| 备注 | 会议编号：G10-2026-01；本次会议为项目启动讨论，后续会议按日期顺序延续编号。 |  |  |

会 议 纪 要

会 议 纪 要