| 会 议 纪 要 会议主题 | 测试执行、缺陷修复与回归验证讨论 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参会人员 | 许霖烽，王振恺，虞子琰，袁萍，冯沛一 |  |  |
| 会议时间 | 2026.5.31 | 主持人 | 许霖烽 |
| 会议地点 | 线上 | 记录人 | 袁萍 |
| 会 议 主 要 内 容 | （一）会议主要内容 1. 团队根据2026-05-24会议确定的测试计划和测试用例，集中检查测试执行进度、缺陷记录完整性和回归验证安排。 2. 测试执行情况：登录认证、常见校务问答、历史记录、反馈提交、知识库检索和后台知识维护等主流程已完成第一轮执行；异常输入、权限不足、知识库未命中和重复反馈等场景仍需补充复测。 3. 缺陷讨论：已发现问题主要集中在答案来源标注不一致、部分知识条目分类不清、未命中提示不够明确、后台审核状态流转说明不足和用户手册截图不完整。团队确认缺陷需按严重程度和影响范围登记。 4. 修复策略：影响核心问答流程的问题优先处理；文档类问题同步修改测试报告、用户手册和发布说明；暂不影响验收的优化项记录为遗留问题并说明后续处理建议。 5. 回归验证安排：缺陷修复后按测试用例编号进行复测，保留执行结果、复现步骤、修复说明和回归结论，为2026-06-05测试报告会议提供依据。 （二）任务分工 许霖烽：审核缺陷严重程度、修复优先级和测试结论口径。 王振恺：跟进问答接口、知识库检索和后台维护相关缺陷修复。 虞子琰：复测登录认证、权限控制、历史记录和异常输入场景。 袁萍：整理测试执行记录、缺陷清单和会议纪要，准备测试报告素材。 冯沛一：检查内容审核、统计分析、用户反馈和发布说明相关问题。 （三）会议决议 2026-06-03前完成主要缺陷修复和第一轮回归验证；2026-06-04前完成缺陷状态核对和测试执行记录整理；2026-06-05进入测试报告、发布运维文档和用户手册汇总讨论。 |  |  |
| 备注 | 会议编号：G10-2026-14；本次新增会议用于补齐2026-05-24测试准备到2026-06-05测试收尾之间的执行和缺陷修复过程。 |  |  |