校务问答机器人

师生访谈记录

项目名称：智慧校园助手（SRA2026）校务问答机器人

文档编号：SRA2026-INT-V1.3

版本：V1.3

状态：修复重建版

编制日期：2026年6月20日

编制团队：SRA2026-G10 项目组

适用范围：软件需求工程课程项目交付文档

依据：需求获取记录(RG)、用户群与代表(UG)、SRS、RTM、需求管理工具导入清单

1. 文档说明

原始《师生访谈记录.doc》被 Microsoft Word 文件验证机制判定存在问题，普通打开和 OpenAndRepair 均被拒绝。本文档依据项目现有基线材料重建，用于恢复交付物完整性。

重建依据包括：需求获取记录(RG)、用户群与代表(UG)、软件需求规格说明书(SRS)、需求跟踪链接矩阵、需求管理工具导入清单以及评审与变更记录。

2. 访谈目标与范围

访谈目标：识别校务问答机器人核心用户的真实查询场景、痛点、优先级、约束条件和验收关注点，为 SRS、用例、原型和测试用例提供来源证据。

访谈范围覆盖学生、研究生、教师、辅导员、行政管理员、家长、访客/考生以及内部维护人员。访谈内容聚焦校务咨询、个人校务查询、知识库维护、反馈闭环、权限与隐私、性能和可用性要求。

访谈时间口径：需求获取集中发生在 2026-05-10 至 2026-05-18；访谈结论在 JAD 会议、SRS 基线和后续评审中完成确认。

3. 访谈提纲

开场：说明课程项目背景、访谈目的、信息使用范围和隐私保护边界。

现状了解：询问当前获取校务信息的入口、频率、主要困难、人工咨询成本和已有系统使用体验。

需求挖掘：围绕课程、考试、成绩、办事流程、知识库、政策解释、权限控制、反馈评价等场景收集功能需求。

场景确认：要求受访者描述一个典型使用场景，确认系统应如何处理未命中、权限不足、接口异常和政策风险。

收尾确认：汇总需求、确认优先级和后续沟通方式。

4. 访谈记录摘要

4.1 学生代表（陈鹏宇）：主要痛点是教务、考试、成绩、办事流程和校园设施信息入口分散，查询成本高。确认 P0 需求包括课程查询、考试安排查询、成绩查询与分析、办事流程指引；P1/P2 需求包括校园设施、教师公开信息、空闲教室、校历、学分统计、社团活动查询。学生代表特别强调移动端入口、回答来源标注、权限校验和未命中反馈。

4.2 研究生代表：关注导师信息、培养方案、论文流程、实验室设备、学术活动和助教事务。代表强调政策版本差异、学院口径差异和论文流程节点提醒，要求系统在信息不确定时给出来源和咨询部门。

4.3 教师代表（杨成）：关注个人授课课表、授课班级学生、监考安排、教学规章、调停课流程和科研/行政办事入口。教师代表强调个人数据权限、导出审计和接口异常提示。

4.4 辅导员代表：关注学生信息、学业预警、请假、资助、处分、就业等高频咨询。代表要求系统能够区分公开政策解释与需人工介入的个案咨询，保留反馈记录和处理闭环。

4.5 行政管理员代表：关注知识库条目维护、审核发布、热点统计、未命中问题、权限配置、审计日志和数据导入导出。代表要求后台操作可追踪，知识发布需有审核流程。

4.6 家长代表：关注校历、缴费、住宿、奖助政策、联系方式和校园服务入口。代表强调访客/家长权限边界，不能查询学生个人敏感数据。

4.7 访客/考生代表：关注招生政策、校园地图、办事入口、开放时间和联系方式。代表要求无需登录即可查询公开信息，但涉及个人数据时必须拒绝并引导至正式渠道。

5. 需求归纳与追踪

访谈结果归纳为 53 条导入任务，覆盖 47 项用户功能需求、通用需求、内部维护需求和非功能约束。需求按 P0/P1/P2 映射为最高、较高、普通优先级，并在需求管理工具导入清单中保留需求编号、来源、验收标准、用例、测试用例和变更引用。

学生侧重点：课程、考试、成绩、办事流程、设施和校历；教师侧重点：授课、班级、监考、规章和事务流程；管理员侧重点：知识库、统计、权限、审计和发布；家长/访客侧重点：公开信息查询与权限边界。

非功能结论包括：常规问答 P95 响应时间不高于 3 秒；涉及个人数据的查询必须认证授权；系统回答应标注来源；未命中和低置信度场景进入反馈或人工咨询路径。

6. 访谈结论

校务问答机器人具备明确的用户价值：降低信息查找成本、减少重复人工咨询、统一校务服务入口，并为后续知识库运营和服务质量改进提供数据基础。

本访谈记录作为 RG、UG、UC、SRS、RTM 和测试用例设计的来源证据之一。后续如新增真实用户访谈录音、问卷原始数据或签字确认表，应按配置管理流程补充归档。