---
title: "测试报告 (TR) - 校务问答机器人"
author: "校务问答机器人项目组"
date: "2026-06-03"
lang: zh-CN
---

# 测试报告 (TR) - 校务问答机器人

| 元信息项 | 内容 |

— | — |
文档编号 | SRA2026-TR-V12 |
文档版本 | V1.2 |
文档状态 | 系统回归报告 |
创建日期 | 2026-05-23 |
本版发布日期 | 2026-06-03 |
适用基线 | SRS-BASELINE-V1.0 / BL-SRS-SCHOOLQA-2026-001 |
责任人 | 测试负责人：虞子琰 |
编制团队 | 需求分析组、测试组、开发组 |
保密级别 | 课程项目内部 |
适用范围 | 校务问答机器人 MVP/原型验证 |

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-24 | 形成原型初测结果 | 测试组 | 初稿 |
| V1.1 | 2026-05-30 | 完成初测缺陷复测并同步 CCB 口径 | 测试组 | 复测完成 |
| V1.2 | 2026-06-03 | 完成 78 条用例系统回归和非功能验证 | 测试组 | 已修订 |

## 本版摘要

记录完整 78 条用例回归、性能/安全/兼容性验证和遗留限制。

## 参考文档

| 文档 | 编号/版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书（SRS） | SRS-BASELINE-V1.0 | 2026-05-23 基线发布 |
| 评审与基线记录（RB） | BL-SRS-SCHOOLQA-2026-001 | R1-R4 评审通过 |
| 需求变更报告（CR） | CR-SCHOOL-QA-001 | 2026-05-30 CCB 关闭 16 项变更 |
| 系统概要/详细/接口/数据库设计 | SSDD/DDD/IDD/DBDD | 测试设计参考 |

## 系统回归范围

- 校务问答机器人 MVP/原型验证，覆盖学生、教师、辅导员、管理员、家长、访客/考生等用户群的问答、知识库管理、对话历史、反馈、统计与基础权限能力；外部教务、OA、一卡通、图书馆等系统在本轮以接口契约和 Mock 数据验证为主，不包含选课、成绩录入、学籍修改、财务交易发起等写操作。

- 需求口径：SRS 基线 V1.0 中 40 条可追溯业务需求、47 个业务用例、11 类 94 项非功能指标；测试口径：78 条测试用例，覆盖功能、接口、NLU、性能、安全、兼容性和端到端场景。

- 本轮执行 TCS V1.2 冻结的 78 条用例，并对性能、安全、兼容性结论明确环境限制。

## 完整执行结果

| 测试类型 | 计划 | 执行 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 API 功能测试 | 28 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 后端 API 边界测试 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 后端 API 异常测试 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| NLU 意图识别测试 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 实体提取测试 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 前端编译检查 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 端到端流程测试 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| UI 截图回归 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 合计 | 78 | 78 | 78 | 0 | 100% |

## 性能与安全结果

| 类别 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口响应 | 通过 | 本地原型 API 平均响应在秒级目标内，P95 未超过 5 秒 |
| 性能压测配置 | 已补充 | 按 CR-R4-02 配置线程、ramp-up、持续时间和监控指标 |
| 认证鉴权 | 通过 | 未登录/越权访问按预期返回 401/403 |
| 输入校验 | 通过 | 空输入、非法参数、未知问题均可控处理 |
| 高危安全问题 | 0 | 未发现高危/严重问题；正式等保测评不在本轮范围内 |

## 限制与遗留风险

- 外部系统为 Mock 或契约验证，尚未进行真实教务/OA/一卡通/图书馆接口全链路联调。

- 本地 SQLite 环境不能代表生产 MySQL/Redis/Elasticsearch/K8s 容量。

- 移动端真机覆盖不足，需在发布前补充真机兼容性测试。