# 项目开发总结报告(PDSR) - V1.2 评审变更测试补充版

## 统一元信息

| 元信息项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目开发总结报告(PDSR) |
| 文档编号 | PDSR-SRA2026-001 |
| 项目名称 | 校务问答机器人 |
| 配置项标识 | PDSR |
| 当前版本 | V1.2 |
| 文档状态 | 评审变更测试补充版 |
| 基线引用 | SRS-BASELINE-V1.0 |
| 需求口径 | 40条需求 |
| 用例口径 | 47用例 |
| 测试口径 | 78测试用例 |
| 用户代表口径 | 核心代表+扩展代表 |
| 编制团队 | 需求分析团队 |
| 版本日期 | 2026-05-24 |
| 整理日期 | 2026-06-19 |

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-23 | 初稿 | 建立项目背景、目标回顾、初步成果和待补充事项。 |
| V1.1 | 2026-05-23 | 交付清单补充版 | 补充完整交付物清单、文档统计和阶段性成果数据。 |
| V1.2 | 2026-05-24 | 评审变更测试补充版 | 补充评审记录、变更记录、测试执行结果和缺陷闭环。 |

## 1. 引言

V1.2 在 V1.1 的交付清单基础上，补充项目评审、变更控制和测试执行结果。该版本用于说明 40条需求、47用例 和 78测试用例 如何经过评审、修订和验证后进入最终总结。

## 2. 交付范围回顾

| 类别 | 交付结果 |
| --- | --- |
| 需求与基线 | SRS-BASELINE-V1.0 已发布，范围为 40条需求。 |
| 用例与场景 | 47用例 已完成规约和追溯。 |
| 测试设计 | 78测试用例 已形成并纳入测试报告。 |
| 文档交付 | 27篇交付物已完成。 |
| 用户参与 | 采用核心代表+扩展代表口径，覆盖主要用户群。 |

## 3. 评审结果

| 评审轮次 | 评审对象 | 发现问题 | 修复情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 愿景与范围、系统上下文 | 4 | 4项已修复 | 通过 |
| R2 | 用户群、需求获取、原型 | 5 | 5项已修复 | 通过 |
| R3 | 用例、非功能需求、SRS 初稿 | 4 | 4项已修复 | 通过 |
| R4 | SRS 最终稿、测试用例、用户手册 | 3 | 3项已修复 | 通过 |
| 合计 | 全部评审对象 | 16 | 16项已修复 | 修复率100% |

评审问题主要集中在跨文档引用、术语表达、权限边界、异常流程和测试追溯完整性。V1.2 已将修复结果纳入最终文档口径。

## 4. 变更记录

| 变更编号 | 变更内容 | 触发原因 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | 统一需求规模为 40条需求 | 原文存在需求数量与需求条目混用 | 已统一为需求条目口径。 |
| CR-02 | 统一用例规模为 47用例 | 避免“需求数”和“用例数”互相替代 | 已在 PDSR 和任务总结中统一。 |
| CR-03 | 统一测试规模为 78测试用例 | 原文存在不确定测试数量表述 | 已改为确定数量 78测试用例。 |
| CR-04 | 统一用户代表为核心代表+扩展代表 | 原文固定人数可能与实际参与记录冲突 | 已改为代表类型口径。 |
| CR-05 | 统一基线标识为 SRS-BASELINE-V1.0 | 原文存在多种基线写法 | 已统一为配置项标识。 |
| CR-06 | 明确数据库表口径 | 文档中存在 15张与16张表的统计差异 | 已说明为核心表15张、原型运行表16张。 |

## 5. 测试执行结果

| 测试类别 | 测试用例数 | 通过数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能流程 | 38 | 38 | 通过 |
| 问答与 NLU | 12 | 12 | 通过 |
| 权限与安全 | 8 | 8 | 通过 |
| 性能与可靠性 | 8 | 8 | 通过 |
| 兼容性与安装 | 6 | 6 | 通过 |
| 数据与接口 | 6 | 6 | 通过 |
| 合计 | 78 | 78 | 通过率100% |

测试执行中发现并关闭 5项原型缺陷，主要涉及异常提示、接口参数校验、知识库检索边界、后台列表刷新和安装配置说明。缺陷均已修复并通过回归验证。

## 6. 质量结论

| 质量项 | V1.2 结论 |
| --- | --- |
| 需求一致性 | 关键统计口径和配置项标识已统一。 |
| 需求可追溯性 | 40条需求、47用例、78测试用例之间具备追溯关系。 |
| 评审闭环 | 4轮评审共 16项问题，全部修复。 |
| 测试闭环 | 78测试用例全部通过，5项缺陷完成回归。 |
| 交付完整性 | 27篇交付物已纳入最终交付范围。 |

## 7. V1.2 结论

V1.2 完成评审、变更和测试结果补充，确认项目已具备最终交付条件。V1.3 将在本版本基础上整理最终经验教训、后续建议和最终交付结论。