# 评审核对表 V1.3

# 文档级元信息

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CHK-SCHOOLQA-2026 |
| 文档名称 | 评审核对表 |
| 项目名称 | 校务问答机器人（School QA Bot） |
| 当前版本 | V1.3 |
| 版本状态 | 最终版 |
| 编制/维护 | SRA2026 G10项目组 |
| 发布日期 | 2026-05-23 |
| 适用范围 | SRS评审、整改闭环、基线发布与展示归档 |

统一口径：7位用户代表；SRS含47项用户功能需求（其中36项P0/P1重点评估）；JAD正式共识会议为2026-04-11；系统可用率≥99.5%；测试用例78个；评审问题16项。

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-20 | 评审计划 | 建立R1-R4评审计划、角色分工和检查范围 | 草稿 |
| V1.1 | 2026-05-22 | 问题记录 | 补充R1-R3评审问题、严重程度和责任人 | 评审中 |
| V1.2 | 2026-05-23 | 整改跟踪 | 补充R4问题并形成16项整改闭环跟踪 | 待发布 |
| V1.3 | 2026-05-23 | 基线发布 | 完成SRS Baseline V1.0发布准备和最终确认 | 最终版 |

# 评审核对项

| 序号 | 核对项 | 结论 | 证据/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 是否提交了Vision & Scope文档？是否反映了客户的真实意愿？ | 通过 | VS文档已提交，愿景为7×24小时一站式校务咨询，范围和排除项明确。 |
| 02 | 是否采用了Context Diagram描述建议的方案？内容是否完整？ | 通过 | CD已补充学生、教师、辅导员、行政人员、教务系统、一卡通系统、图书馆系统等外部实体。 |
| 03 | 是否识别了用户群？找到了相关的用户代表？ | 通过 | 识别9类用户群，并合并确认7位用户代表覆盖主要角色。 |
| 04 | 是否邀请并确认了相关的用户代表？明确了相关职责？ | 通过 | 7位用户代表已确认：张同学、李同学、王教授、赵老师、孙老师、刘女士、陈同学。 |
| 05 | 是否对用户群和用户代表进行了分类？ | 通过 | 按交互频率、技术能力、权限层级和优先级完成分类。 |
| 06 | 是否对每个用户代表都进行了需求获取？用户代表确认了相关用户需求了吗？ | 通过 | 7位代表均完成访谈或确认，RG文档保留需求来源与确认记录。 |
| 07 | 是否制定了相关原型来辅助需求获取？原型制作是否采用了工具？效果如何？ | 通过 | 使用Figma/墨刀/Axure辅助需求获取，原型验证反馈已回填。 |
| 08 | 是否将每个用户的需求描述为用例文档？是否采用模版？模版是否合适？ | 通过 | 采用统一用例模板，功能需求与用例、测试用例可追溯。 |
| 09 | 用例文档是否包含用例图、用例场景说明、界面原型、DM？是否采用工具？ | 通过 | UC文档包含用例图、场景、界面原型和领域模型，工具为Mermaid/PlantUML/Draw.io/Figma。 |
| 10 | 是否记录了每个用户的非功能性需求？描述是否正确？ | 通过 | NFR/SRS记录性能、安全、可用性、可维护性等指标，可用率统一为≥99.5%。 |
| 11 | 是否对每个用户的需求进行了优先级打分和排序？量化方法是否合适有效？ | 通过 | 采用MoSCoW与用户群权重模型，47项用户功能需求完成排序。 |
| 12 | 是否讨论、分析、论证了每个需求的可行性？是否存在不可行需求？ | 通过 | FAR对技术、经济、操作可行性进行论证，写操作等不可行需求已排除。 |
| 13 | 是否召开了JAD会议？有没有会议记录？内容是否完整、有效？ | 通过 | 2026-04-11召开JAD正式共识会议；2026-05-16~05-18完成需求整理与原型验证。 |
| 14 | 是否清晰定义需求，使另一小组设计、实现时仍可理解正确？ | 通过 | SRS通过验收标准、业务规则、边界条件和术语表降低歧义。 |
| 15 | 提交的SRS内容是否完整？是否考虑功能和非功能需求？是否达到要求下限？ | 通过 | SRS包含47项用户功能需求、7项通用需求、非功能、接口、数据字典和测试内容。 |
| 16 | SRS中是否对全部用户的需求进行了优先级排序？ | 通过 | 全部47项用户功能需求均标注P0/P1/P2优先级。 |
| 17 | 需求优先级排序是否考虑了用户群的分类？ | 通过 | 排序综合用户规模、使用频率、业务影响和实现风险，P0/P1共36项重点评估。 |
| 18 | 是否存在需求冲突？怎样解决可能的需求冲突？ | 通过 | 识别缓存实时性、隐私保护、功能范围等冲突，通过JAD共识和优先级权衡解决。 |
| 19 | SRS中是否包含数据字典？定义方法是否正确？内容是否完整准确？ | 通过 | 数据字典覆盖核心实体字段、类型、约束和来源。 |
| 20 | 是否在数据字典基础上定义ER图？准确吗？ | 通过 | ER图与数据字典一致，核心实体关系可追溯。 |
| 21 | SRS中是否定义系统实现环境和运行环境？ | 通过 | SRS定义生产、开发、测试环境及关键组件。 |
| 22 | SRS中是否对各类用户需求标明来源？各部分之间是否建立链接或索引？ | 通过 | RTM追溯矩阵已补充，支持需求-用例-测试用例链路。 |
| 23 | 针对复杂需求，是否使用UML工具进一步分析说明？ | 通过 | 使用用例图、时序图、活动图、状态图、领域模型辅助分析。 |
| 24 | 描述需求所使用的UML图例是否与需求对象匹配？描述是否准确？ | 通过 | UML图例经R3评审修正，User与子类关系改为继承。 |
| 25 | 是否可以独立测试和验证每个需求？是否提交Test Case？是否采用模版？ | 通过 | 提交78个测试用例，每个功能需求至少对应一个核心测试用例。 |
| 26 | Test Case设计采用什么方法？数量多少？够吗？有效吗？ | 通过 | 采用等价类、边界值、场景、权限、安全、性能测试方法，78个TC覆盖发布范围。 |
| 27 | 是否提交初步User Manual？描述是否正确有效？ | 通过 | SRS用户手册已补充学生、教师、管理员及家长快速入门。 |
| 28 | 是否对SRS进行了正式小组内部评审？是否有评审记录？ | 通过 | RB记录R1~R4四轮正式评审。 |
| 29 | 是否对评审中要求修改和改进的部分进行了完善？是否有记录？ | 通过 | R1~R4共16项问题全部关闭并记录责任人、完成日期和验证人。 |
| 30 | 针对SRS Baseline，是否完成正式发布准备、定义基准版本号并提交配置系统？ | 通过 | SRS-BASELINE-V1.0于2026-05-23发布，RB与评审核对表当前为V1.3最终版。 |

# 版本结论

本版本为最终评审核对表，30项核对全部通过，支撑SRS Baseline V1.0发布。