# 质量保证计划 (QAP) - 校务问答机器人

# 文档级元信息

| 项目 | 内容 |

| --- | --- |

| 文档名称 | 质量保证计划 (Quality Assurance Plan, QAP) |

| 文档编号 | SRA2026-QAP-V1.0 |

| 当前版本 | V1.0 |

| 版本状态 | 初稿 |

| 创建日期 | 2026-05-23 |

| 最后更新 | 2026-05-23 |

| 编制单位 | 需求分析团队 |

| 文档负责人 | 项目组长 / QA 总负责人 |

| 适用阶段 | 需求工程阶段 |

| 保密级别 | 项目内部 |

| 对应基线 | 暂未建立，计划纳入 SRS-BASELINE-V1.0 |

| 兼容口径 | 需求 40 条、用例 47 个、测试用例 78 条 |

| 关联文档 | SRS、用例文档、测试用例说明书、评审与基线记录、配置管理计划 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |

| --- | --- | --- | --- |

| V1.0 | 2026-05-23 | 初稿 | 建立质量目标、QA 组织、基础质量活动和文档检查要求。 |

# 1. 引言

## 1.1 目的

本文档依据 GB/T 8567-2006 附录 A.17 编制，用于定义校务问答机器人项目在需求工程阶段的质量保证目标、组织职责、基础质量活动和交付物检查要求，保证需求、用例、测试和评审资料具备可审查、可追溯和可交付的基础条件。

## 1.2 范围

本版本覆盖需求工程阶段的核心质量保证活动，包含需求获取、需求分析、需求规格说明、测试用例准备和文档交付前检查。V1.0 为初稿版本，暂不固化正式评审流程、度量体系、基线状态和变更控制细则，相关内容将在后续版本补充。

## 1.3 术语与缩略语

| 缩略语 | 全称 | 说明 |

| --- | --- | --- |

| QA | Quality Assurance | 质量保证，关注过程符合性和预防性控制。 |

| QC | Quality Control | 质量控制，关注交付物检查和缺陷发现。 |

| SQA | Software Quality Assurance | 软件质量保证。 |

| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明书。 |

| RTM | Requirements Traceability Matrix | 需求可追溯矩阵。 |

| QAP | Quality Assurance Plan | 质量保证计划。 |

# 2. 质量目标

## 2.1 产品质量目标

| 质量属性 | 度量指标 | V1.0 目标 | 最低接受值 |

| --- | --- | --- | --- |

| 正确性 | 需求经用户代表确认率 | 100% | >=95% |

| 完整性 | 功能需求覆盖率 | >=95% | >=90% |

| 一致性 | 需求冲突数量 | 0 | 0 |

| 清晰性 | 需求描述歧义率 | <5% | <10% |

| 可测试性 | 需求可测试比例 | >=90% | >=85% |

| 可追溯性 | RTM 覆盖比例 | 计划 100% | >=95% |

## 2.2 过程质量目标

| 过程活动 | 质量目标 |

| --- | --- |

| 需求获取 | 用户代表类型覆盖完整，访谈和问卷记录可追溯。 |

| 需求分析 | 用例、业务规则、非功能需求与 SRS 保持一致。 |

| 需求规格说明 | 文档结构符合 GB/T 8567-2006，编号连续，无重复或空号。 |

| 测试准备 | 测试用例能够覆盖主要功能需求和关键异常路径。 |

| 交付检查 | 交付前完成格式、目录、编号、术语和附件检查。 |

## 2.3 文档质量目标

| 文档类型 | 完整性 | 准确性 | 可读性 | 一致性 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Vision & Scope | A | A | A | A |

| 用户群与代表 | A | A | A | A |

| 需求获取记录 | A | A | A | A |

| 用例文档 | A | A | A | A |

| 非功能性需求 | A | A | A | A |

| SRS | A | A | A | A |

| 测试用例说明书 | A | A | A | A |

| 质量保证计划 | A | A | A | A |

| 配置管理计划 | A | A | A | A |

评分标准：A 表示 >=95%，B 表示 85%-94%，C 表示 75%-84%，D 表示 <75%。

# 3. 质量保证组织与职责

## 3.1 QA 组织结构

```text

项目组长（QA 总负责）

├─ 需求组 QA 负责人：需求文档检查、用户确认跟踪

├─ 设计组 QA 负责人：用例、原型和 UML 图表质量审查

└─ 技术组 QA 负责人：非功能需求、测试用例和技术可行性检查

```

## 3.2 职责分配

| 角色 | 主要职责 |

| --- | --- |

| 项目组长 | 制定 QAP、组织质量检查、批准质量问题关闭。 |

| 需求组 QA 负责人 | 检查需求获取记录、需求编号、用户确认和 SRS 一致性。 |

| 设计组 QA 负责人 | 检查用例文档、原型、UML 图与需求描述一致性。 |

| 技术组 QA 负责人 | 检查非功能需求、接口约束、测试用例可测试性。 |

| 文档作者 | 按模板编写文档并修复 QA 发现的问题。 |

# 4. 基础质量保证活动

## 4.1 需求获取阶段

| 活动 | 方法 | 输出 |

| --- | --- | --- |

| 问卷质量检查 | 预填测试、无效问卷剔除、统计口径确认 | 问卷检查记录 |

| 访谈记录确认 | 访谈纪要回看、受访者确认 | 访谈确认记录 |

| 用户代表确认 | 对关键需求进行用户代表确认 | 用户确认记录 |

## 4.2 需求分析阶段

| 活动 | 方法 | 输出 |

| --- | --- | --- |

| 用例质量检查 | 检查参与者、前置条件、主场景、扩展场景 | 用例检查记录 |

| UML 图表检查 | 检查语法、命名、关系和文字描述一致性 | 图表检查记录 |

| 术语一致性检查 | 对照术语表统一业务名词 | 术语问题清单 |

## 4.3 需求规格说明阶段

| 活动 | 方法 | 输出 |

| --- | --- | --- |

| SRS 完整性检查 | 对照模板逐章核对 | 完整性检查记录 |

| 编号检查 | 检查需求、用例、测试用例编号连续性 | 编号检查记录 |

| 交叉一致性检查 | 对照 SRS、用例和测试用例 | 一致性问题清单 |

# 5. 基础检查清单

## 5.1 SRS 检查项

功能需求是否覆盖主要业务目标。

每条需求是否具备唯一编号。

每条功能需求是否可验证、可追溯。

非功能需求是否包含明确约束或量化指标。

外部接口、数据范围和权限边界是否描述清楚。

用例、测试用例与需求编号是否可建立追踪关系。

## 5.2 用例检查项

用例名称是否采用清晰的“动词 + 名词”表达。

参与者、触发条件、前置条件和后置条件是否完整。

主成功场景是否能够独立执行。

扩展场景是否覆盖主要异常和备选路径。

用例数量口径是否与项目基线规划一致。

## 5.3 测试用例检查项

测试用例是否包含编号、标题、前置条件、步骤和预期结果。

关键功能需求至少存在一条正向测试用例。

关键异常路径至少存在一条异常测试用例。

测试用例口径应与 78 条目标保持一致。

# 6. 不符合项管理

## 6.1 分类

| 等级 | 定义 | 处理要求 |

| --- | --- | --- |

| 严重不符合 | 需求缺失、需求冲突、关键质量目标未达成 | 优先修复并复查。 |

| 一般不符合 | 文档格式、术语、编号或描述清晰度问题 | 作者修复，QA 复核。 |

| 观察项 | 不影响当前交付但可优化的内容 | 记录后纳入后续改进。 |

## 6.2 跟踪方式

V1.0 阶段采用问题清单进行跟踪，记录问题编号、来源、责任人、计划完成日期、实际完成日期和关闭状态。正式评审问题跟踪机制将在 V1.1 中补充。

# 7. 工具与资源

| 工具/资源 | 用途 |

| --- | --- |

| WPS/Word | 文档编写、批注和修订。 |

| Excel/WPS 表格 | 问题清单、检查表和统计表维护。 |

| Mermaid / Draw.io | UML 图表检查和导出。 |

| GB/T 8567-2006 | 文档模板符合性检查。 |

# 8. V1.0 交付说明

V1.0 是 QAP 初稿，已建立质量目标、QA 职责和基础检查项。后续版本将按以下方向递进：

V1.1：补充正式评审流程、评审角色、评审输入输出和会议规则。

V1.2：补充质量度量、基线质量控制和变更质量控制。

V1.3：与 SRS-BASELINE-V1.0 对齐并形成最终交付基线。