G10小组第09次会议纪要

会议编号：G10-2026-09

会议主题：愿景与范围、系统上下文图及需求基线评审

参会人员：许霖烽、王振恺、虞子琰、袁萍、冯沛一

会议时间：2026-04-28

主持人：许霖烽

会议地点：理四-424

记录人：袁萍

会议主要内容

1. 团队回顾需求获取、用例整理和原型草图推进情况，确认本次会议重点为愿景与范围文档、系统上下文图和需求基线评审。

2. 上一阶段任务复盘评分85分。愿景与范围文档已形成主要框架，系统上下文图已明确用户、校务系统、知识库、管理员等外部交互对象，需求清单已完成初步整理；主要扣分点在于机器人无法回答时的转人工、反馈闭环和数据更新责任仍需补充。

3. 愿景与范围讨论：校务问答机器人核心目标是降低师生查询校务信息的成本，提高常见问题响应效率，并为后续校务服务智能化提供基础能力。项目范围聚焦校历安排、教务通知、办事流程、常见政策和校园服务信息等问答场景。

4. 系统上下文图评审：确认系统边界包括学生用户端、管理员维护端、问答服务、知识库与外部校务信息来源。图中需进一步区分信息查询类交互和管理维护类交互。

5. 需求基线评审：团队筛选当前需求清单，优先支持高频、标准化、低风险的问答需求；存在歧义的需求暂不进入基线，待补充场景说明后再确认。

任务分工

许霖烽：统筹需求基线整理，确认范围边界与会议决议落地情况。

王振恺：完善系统上下文图，补充外部实体、数据流向和异常交互说明。

虞子琰：整理用户问答场景，补充典型问题、触发条件和预期结果。

袁萍：完善会议纪要，并协助整理愿景与范围文档中的业务目标和范围说明。

冯沛一：梳理知识库来源、维护方式和数据更新流程。

会议决议

确认愿景与范围文档、系统上下文图和需求基线作为后续SRS编写依据。2026-05-02前完成愿景与范围文档、系统上下文图和需求基线修订。

备注

下次会议重点转向SRS初稿、非功能性需求和数据需求规格说明书。