# 评审与基线记录(RB) V1.1

# 文档级元信息

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 文档编号 | RB-SCHOOLQA-2026 |
| 文档名称 | 评审与基线记录 |
| 项目名称 | 校务问答机器人（School QA Bot） |
| 当前版本 | V1.1 |
| 版本状态 | 评审中 |
| 编制/维护 | SRA2026 G10项目组 |
| 发布日期 | 2026-05-22 |
| 适用范围 | SRS评审、整改闭环、基线发布与展示归档 |

统一口径：7位用户代表；SRS含47项用户功能需求（其中36项P0/P1重点评估）；JAD正式共识会议为2026-04-11；系统可用率≥99.5%；测试用例78个；评审问题16项。

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-20 | 评审计划 | 建立R1-R4评审计划、角色分工和检查范围 | 草稿 |
| V1.1 | 2026-05-22 | 问题记录 | 补充R1-R3评审问题、严重程度和责任人 | 评审中 |
| V1.2 | 2026-05-23 | 整改跟踪 | 补充R4问题并形成16项整改闭环跟踪 | 待发布 |
| V1.3 | 2026-05-23 | 基线发布 | 完成SRS Baseline V1.0发布准备和最终确认 | 最终版 |

# 1. 评审计划

| 评审阶段 | 日期 | 评审内容 | 评审方式 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次评审 (R1) | 2026-05-20 | Vision & Scope + Context Diagram | 小组走查(Walkthrough) | 全体项目组 |
| 第二次评审 (R2) | 2026-05-21 | 用户群识别 + 需求获取 + 原型设计 | 技术评审(Technical Review) | 需求组 + 开发组 |
| 第三次评审 (R3) | 2026-05-22 | 用例文档 + 非功能需求 + SRS初稿 | 正式评审(Inspection) | 全体项目组 + QA |
| 第四次评审 (R4) | 2026-05-23 | SRS完整版 + 测试用例 + 用户手册 | 正式评审(Inspection) | 全体项目组 + 用户代表 |

# 2. 评审问题记录

| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 提出人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-01 | 利益相关者缺少后勤服务人员 | 低 | 王教授 | 待整改 |
| R1-02 | Context Diagram缺少一卡通系统和图书馆系统 | 中 | 张工 | 待整改 |
| R1-03 | 认证协议未明确 | 中 | 张工 | 待整改 |
| R1-04 | Scope中写操作定义需更具体 | 低 | 赵经理 | 待整改 |
| R2-01 | 部分需求缺少量化验收标准 | 中 | 刘工 | 待整改 |
| R2-02 | 家长和访客的场景故事缺失 | 低 | 张同学 | 待整改 |
| R2-03 | 原型评审缺少具体反馈评价 | 低 | 陈工 | 待整改 |
| R2-04 | 需求编号体系需统一 | 中 | 张工 | 待整改 |
| R3-01 | DM中User与子类关系应使用继承而非关联 | 中 | 张工 | 待整改 |
| R3-02 | 原拟可用率指标在学校现有基础设施下难以达到 | 高 | 张工 | 待整改 |
| R3-03 | 缺少数据库选型说明 | 低 | 张工 | 待整改 |
| R3-04 | UML活动图中考试查询处理和办事流程处理的子状态缺失 | 低 | 王工 | 待整改 |
| R3-05 | SRS缺少与需求获取文档的交叉引用 | 高 | 周工 | 待整改 |

V1.1记录R1~R3共13项问题，R4问题在V1.2纳入。