| 会议主题 | SRS初稿、非功能需求与数据需求规格评审 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参会人员 | 许霖烽，王振恺，虞子琰，袁萍，冯沛一 |  |  |
| 会议时间 | 2026.5.4 | 主持人 | 许霖烽 |
| 会议地点 | 线上 | 记录人 | 袁萍 |
| 会 议 主 要 内 容 | （一）会议主要内容 1. 团队检查愿景与范围文档、系统上下文图和需求基线的修订完成情况，确认本次会议进入软件需求规格说明书、非功能性需求和数据需求规格集中讨论阶段。 2. 上周任务复盘评分80分。整体内容已能支撑SRS初稿编写，系统边界较上次更加清晰，需求优先级也已基本确定；主要问题是部分需求描述仍偏业务口径，尚未完全转化为可验证的软件需求，数据字段、数据来源和更新频率说明还不够完整。 3. SRS初稿讨论：SRS应重点描述用户提问、答案检索、答案展示、无法回答提示、用户反馈、管理员维护知识内容等功能。每项功能需求需补充输入、处理逻辑、输出结果和异常情况。 4. 非功能性需求讨论：非功能需求应覆盖响应时间、可用性、准确性、安全性、易用性和可维护性。常见问题应在较短时间内返回结果；后台维护入口需限制权限；用户反馈数据应便于统计分析。 5. 数据需求规格讨论：系统需要的数据类型包括问题文本、标准答案、问题分类、关键词、来源链接、更新时间、反馈记录和管理员操作记录。答案内容必须有明确来源，过期信息需标记或更新。 （二）任务分工 许霖烽：整合SRS初稿结构，检查功能需求与需求基线的一致性。 王振恺：细化问答流程、异常流程和管理员维护流程。 虞子琰：补充功能需求中的用户场景、输入输出和验收标准。 袁萍：整理非功能性需求，统一表述方式并确保指标可检查。 冯沛一：完成数据需求规格内容，明确数据项、来源、更新方式和质量要求。 （三）会议决议 SRS初稿采用功能需求、非功能需求和数据需求相互对应的方式组织，避免文档之间内容割裂。2026-05-08前完成集中修订，2026-05-10前进行组内复核。 |  |  |
| 备注 | 会议编号：G10-2026-10；后续工作需重点关注需求可验证性、数据维护责任和问答准确性。 |  |  |

会 议 纪 要

会 议 纪 要