# 可行性分析报告（FAR）V1.1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智慧校园助手（SRA2026）校务问答机器人 |
| 文档编号 | SRA2026-FAR-V1.1 |
| 版本号 | V1.1 |
| 日期 | 2026年3月22日 |
| 状态 | 修订稿 |
| 建设单位 | 校园信息中心、教务处、学工部 |
| 承担单位 | SRA2026-G10 |
| 编写人员 | 项目需求分析团队 |

## 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年3月15日 | 建立可行性分析框架，完成项目背景、初步目标、初步技术与组织可行性判断。 |
| V1.1 | 2026年3月22日 | 根据用户调研补充用户群体、问题场景、方案比较和阶段实施建议。 |

## 1. 引言

### 1.1 项目背景

校园校务信息分布在多个系统和部门渠道中，师生在查询课程安排、考试安排、学籍事务、奖助贷、校园卡、图书馆、宿舍维修、办事流程等信息时，常常需要反复搜索通知或咨询人工窗口。重复性咨询占比较高，人工窗口在高峰期响应压力大，非工作时间服务覆盖不足。

本项目提出建设基于大语言模型和校务知识库的问答机器人，以统一问答入口承载高频咨询，提升信息获取效率，并通过反馈数据帮助职能部门发现服务流程中的高频问题。

### 1.2 编写目的

V1.1版本在V1.0初稿基础上补充用户调研结论和方案比较，进一步判断项目是否具备继续进入需求规格说明和原型设计阶段的条件。

## 2. 可行性分析前提

### 2.1 用户与使用场景

| 用户群体 | 典型问题 | 使用特点 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 课表、考试、成绩、学籍、奖助贷、校园生活服务 | 使用频率高，偏好移动端即时查询 |
| 教师 | 教学安排、调课、教室、制度文件、办公流程 | 关注回答准确性和流程依据 |
| 辅导员 | 学生事务、政策解释、批量咨询热点 | 关注政策口径统一和统计分析 |
| 行政人员 | 知识维护、热点统计、内容审核 | 关注后台效率和权限控制 |
| 家长 | 报到、缴费、校园服务、联系方式 | 需要简洁明确、低门槛入口 |
| 访客 | 招生、交通、校园地图、公开办事指南 | 可使用公开知识库，无需认证 |

### 2.2 基本约束

项目应遵循以下约束：

- 课程阶段以需求分析、原型验证和文档交付为主，不接入真实生产系统。

- 后续生产建设应优先使用学校统一认证和校内基础设施。

- 涉及个人数据的问题必须在身份认证和授权后才能查询。

- 回答内容需要标注来源或依据，降低错误解释造成的管理风险。

- 系统应设置人工兜底和反馈渠道，不能完全替代职能部门正式解释权。

## 3. 技术可行性分析

### 3.1 推荐技术路线

V1.1建议采用“检索增强生成（RAG）+ 规则兜底 + 人工反馈”的混合方案。系统先从校务知识库检索相关制度、流程或FAQ，再由模型生成面向用户的自然语言回答；当检索置信度不足、问题涉及敏感信息或超过权限范围时，系统应提示用户转人工或联系对应部门。

### 3.2 系统组成

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 用户端 | 提供聊天问答、历史记录、反馈评价和常见问题入口 |
| 问答服务 | 处理意图识别、知识检索、回答生成和兜底策略 |
| 知识库 | 管理FAQ、办事指南、制度文件、通知摘要和来源信息 |
| 管理后台 | 支持内容维护、审核发布、用户反馈处理和统计分析 |
| 安全与日志 | 支持身份认证、权限控制、操作审计和异常追踪 |

### 3.3 技术成熟度

| 技术项 | 成熟度 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| FAQ知识库 | 高 | 可直接用于高频问答 |
| 语义检索 | 高 | 适合处理同义表达和长文本政策检索 |
| 大语言模型生成 | 中高 | 需通过知识库引用和提示词约束控制风险 |
| 多轮对话 | 中 | 可作为后续增强能力，首期不应过度依赖 |
| 外部系统集成 | 中 | 取决于接口文档、权限和数据开放程度 |

技术可行性结论：可行，建议先建设知识库问答和反馈闭环，再扩展个性化数据查询。

## 4. 经济可行性分析

课程阶段成本主要为人员投入和文档编写，项目可承受。若按真实建设估算，成本由软件开发、模型部署、知识整理、接口适配、安全测评和运维组成。相比直接采购通用商业客服产品，自研或校内定制方案在数据安全、业务集成和长期可控性方面更符合校园场景。

初步收益包括：

- 减少重复性人工咨询，释放职能部门时间。

- 提供非工作时间服务，提升师生满意度。

- 沉淀咨询问题和知识资产，提高制度解释一致性。

- 为智慧校园服务入口建设提供可复用能力。

经济可行性结论：课程阶段可行；生产阶段建议采用分期建设控制投入。

## 5. 操作可行性分析

问答机器人使用方式接近即时通讯，对学生和教师学习成本较低。对行政人员而言，主要变化在于需要维护知识条目和处理用户反馈。为了保证系统长期有效，需要在项目计划中明确知识库更新责任、内容审核流程、问题归档规则和过期内容清理机制。

建议设置以下运营流程：

- 各职能部门提供原始制度、流程和高频问题。

- 项目团队将资料整理为结构化知识条目。

- 部门管理员审核并发布知识条目。

- 系统收集未命中问题和低评分回答。

- 管理员定期修订知识库并形成版本记录。

操作可行性结论：可行，前提是建立知识维护责任机制。

## 6. 法律与合规可行性分析

系统涉及教育数据和个人信息，应坚持“公开问题公开回答、个人问题认证授权、敏感问题人工处理”的原则。课程阶段仅使用模拟数据和公开材料，不处理真实个人敏感信息。生产建设阶段需满足统一认证、访问控制、日志审计、数据脱敏、用户知情同意和等保测评要求。

法律与合规可行性结论：可行，但需把个人信息保护和权限控制纳入核心需求。

## 7. 方案比较

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案A：校内定制问答机器人 | 数据可控，能贴合校务流程，可扩展对接校园系统 | 前期建设和维护成本较高 | 推荐 |
| 方案B：采购商业客服SaaS | 上线快，运维压力小 | 数据外流风险较高，业务定制和系统集成受限 | 不作为首选 |
| 方案C：传统FAQ网页 | 成本低，维护简单 | 交互体验弱，难处理自然语言和复杂问题 | 可作为兜底补充 |

## 8. 实施建议

V1.1建议按阶段推进：

- 第一阶段：完成用户调研、知识分类、核心用例和原型设计。

- 第二阶段：建设高频FAQ知识库和问答流程，验证回答准确率。

- 第三阶段：建设管理后台、反馈闭环和统计分析。

- 第四阶段：在合规前提下探索与教务、OA、图书馆等系统的查询接口集成。

## 9. 结论

综合分析，校务问答机器人项目具备进一步推进条件。V1.1版本建议将建设重点从“能否做”调整为“如何分期做、如何保证内容准确和可维护”，并在后续版本中补充更细化的成本测算、非功能指标和风险控制措施。