# CCB章程

# 文档级元信息

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | CCB-SRA2026-G10 |
| 文档名称 | CCB章程 |
| 项目名称 | 校务问答机器人 |
| 当前版本 | V1.4 |
| 版本状态 | 评审整改补充版 |
| 发布日期 | 2026-06-20 |
| 适用基线 | SRS-BASELINE-V1.0 |
| 维护人 | 许霖烽、王振恺 |

# 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-20 | 建立变更控制和评审检查初稿。 |
| V1.1 | 2026-05-21 | 补充变更申请、影响分析和评审责任人。 |
| V1.2 | 2026-05-22 | 补充整改跟踪、优先级和基线兼容性。 |
| V1.3 | 2026-05-23 | 形成最终基线发布材料。 |
| V1.4 | 2026-06-20 | 按课程评审表补充CCB组织、权限、表决规则和归档要求。 |

# 1. 目的与适用范围

本章程用于规范校务问答机器人项目在 SRS 基线发布后发生的需求、范围、接口、原型、测试和文档变更。所有影响 SRS-BASELINE-V1.0、测试用例、项目计划或交付文档的修改，均需通过 CCB 进行记录、影响分析、审批、实施和验证。

# 2. CCB 组织与职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| CCB主席 | 许霖烽 | 主持评审，确认变更是否进入基线。 |
| 需求负责人 | 冯沛一 | 判断需求表述、优先级、来源和追溯关系是否完整。 |
| 计划与配置负责人 | 王振恺 | 评估进度、WBS、甘特图、版本库和配置项影响。 |
| 测试与质量负责人 | 虞子琰 | 评估测试用例、验收标准、缺陷回归和质量风险。 |
| 原型与用户协同负责人 | 袁萍 | 评估原型、用户反馈和界面体验影响。 |
| 用户代表 | 陈鹏宇、苏奎、杨成 | 分别代表学生/管理员/教师用户确认业务影响。 |

# 3. 变更分类与优先级

| 分类 | 示例 | 审批要求 |
| --- | --- | --- |
| A类 需求基线变更 | 新增/删除核心需求、调整P0/P1优先级 | CCB全体评审，用户代表确认。 |
| B类 文档一致性变更 | 术语、编号、交叉引用、RTM矩阵修正 | CCB主席、需求负责人、配置负责人确认。 |
| C类 测试与质量变更 | 新增测试用例、调整性能指标、补充验收标准 | 测试负责人确认，必要时用户代表复核。 |
| D类 原型与说明变更 | 原型交互、用户手册、演示材料补充 | 原型负责人和对应用户代表确认。 |

# 4. 变更流程

- 提交 CR：提出人填写变更原因、影响范围、期望完成日期和关联需求编号。

- 初筛：CCB主席判断是否纳入 CCB 流程，重复或无效请求退回说明。

- 影响分析：需求、计划、测试、配置负责人分别评估范围、工期、工作量、风险和追溯关系。

- CCB评审：按变更优先级讨论并投票，形成批准、暂缓或拒绝结论。

- 实施整改：责任人修改相关文档、原型、测试用例或计划。

- 验证关闭：验证人检查修改结果，确认 RTM、版本号、截图或提交记录已归档。

- 基线更新：必要时更新配置项清单和 Git 记录。

# 5. 表决规则

| 场景 | 通过规则 |
| --- | --- |
| A类变更 | 至少4名CCB成员同意，且相关用户代表无反对意见。 |
| B类变更 | CCB主席、需求负责人、配置负责人均同意。 |
| C类变更 | 测试负责人必须同意；涉及验收标准时需求负责人共同确认。 |
| D类变更 | 原型负责人和对应用户代表同意即可实施。 |

# 6. 归档要求

每项变更至少保留以下记录：CR编号、提出人、来源、影响分析、CCB结论、责任人、完成日期、验证人、状态、关联文档路径和 Git 提交记录。归档位置为 需求变更与CCB 目录、12-评审与基线 目录及 Git 历史。