| 会议主题 | 项目评审基础文档完整性检查与原型确认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参会人员 | 许霖烽，王振恺，虞子琰，袁萍，冯沛一 |  |  |
| 会议时间 | 2026.6.14 | 主持人 | 许霖烽 |
| 会议地点 | 理四-424 | 记录人 | 袁萍 |
| 会 议 主 要 内 容 | 1. 对上周任务进行总结打分与改进目标 许霖烽：统筹 Vision&Scope 文档终稿，检查 Context Diagram 完整性，发现存在外部系统接口未明确列出的问题。90 虞子琰：1.完成 9 类用户群的识别与 7 位用户代表（张同学、李同学等）的初步联系确认；2.启动原型设计框架搭建。95 王振恺：1.完成对学生、教师、行政人员的基础需求调研与获取；2.编写了初始的用户群分类表（按交互频率、技术能力、权限层级）。85（需完善非功能需求部分的分配） 袁萍：1.撰写初步的需求获取记录，涵盖 30+ 条原始需求；2.拟定 JAD 会议议程草案。88 冯沛一：1.起草了核心功能（课程、考试查询）的用例文档初版模板；2.针对截图中的语音需求，梳理了与文档 W1 冲突的解决方案说明。92 改进目标： 存在上下文图（Context Diagram）缺少后勤服务系统接口；学生代表反馈原型缺乏“最近常问”快捷入口；非功能需求尚未按用户群（学生、教师、行政）进行明确区分与分配。需在下周原型和 SRS 中明确修复。 2. 本周计划：细化需求获取与高保真原型制作 按照任务计划，准备针对剩余用户代表（家长、考生）的需求调研，并按照原型组反映的交互问题修改高保真原型。 3. 本周任务分工及标准 许霖烽：统筹完善 SRS 初始框架，明确架构约束条件（CAS 3.0、等保 2.0 约束）。 虞子琰：完成 Figma 高保真 UI 设计（含 Web 端嵌入与微信小程序），并给出交互原型。 王振恺：完成 P0 级核心功能（课程、考试、办事流程）的完整用例文档与 UML 建模。 袁萍：组织并召开 JAD 联合需求会议，记录各方反馈并更新需求表。 冯沛一：配合原型设计，细化并完成核心领域模型的初步数据字典与 ER 图。 4. 确定成果交付的截止时间： 下周一晚 20:00 前 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

会 议 纪 要