| 会议主题 | 项目评审深化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参会人员 | 许霖烽，王振恺，虞子琰，袁萍，冯沛一 |  |  |
| 会议时间 | 2026.6.20 | 主持人 | 许霖烽 |
| 会议地点 | 理四-424 | 记录人 | 袁萍 |
| 会 议 主 要 内 容 | 1. 对上周任务进行总结打分与改进目标 许霖烽：1.统筹并组织 JAD 联合需求会议，收集到 8 处交互体验优化建议；2.确认了需求冲突点的识别方案。92 虞子琰：1.定稿高保真原型与交互原型，解决学生代表“快捷入口”需求；2.完成 Web、移动端 UI 适配，原型已通过用户代表预览。95 王振恺：1.完成了 47 个功能用例的编写与部分 UML 图（用例图、时序图）；2.按 6 大类用户群分配了性能、安全、可用性等非功能性需求。90 袁萍：1.完成需求追溯矩阵的建立（需求-用例-测试用例）；2.撰写详细 JAD 会议记录，归档所有反馈。93 冯沛一：1.完成核心 ER 图与测试用例初稿设计；2.定义并编写了 SRS 配置项清单（CI）的初版。88 改进目标： 发现“学生隐私与家长知情权”、“行政即时更新与技术审核”存在需求冲突，未明确解决机制；部分 UML 类图与用例场景存在描述不准确的地方；Traceability（可追溯性）未完全建立，部分需求缺少对应测试用例编号。 2. 本周计划：测试用例编写、评审问题整改与基线发布 针对内部评审提出的 16 个问题清单进行逐条修复（如增加后勤服务人员、明确认证协议等），同时完善测试用例，并于周五前完成 SRS V1.0 的基线发布。 3. 本周任务分工及标准 许霖烽：牵头审核 SRS Baseline V1.0 终稿，确认项目组件配置项（CI）清单并完成文档归档。 虞子琰：协助测试组设计并评审系统功能测试用例（确保覆盖全部 47 个功能需求）。 王振恺：针对 R1~R2 评审中的 16 个问题（如系统上下文图漏项、认证协议未明确等）完成整改闭环。 袁萍：根据定稿原型，撰写《初步用户手册》（含快速入门与访问方式），并推动用户代表完成签字确认。 冯沛一：整合所有需求文档（包括 SRS、ER 图、UI 原型、测试用例与配置项），上传至 GitLab 代码仓库，确保版本一致。 4. 确定成果交付的截止时间： 下周一晚 20:00 前 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

会 议 纪 要