---
title: "测试计划 (TP) - 校务问答机器人"
author: "校务问答机器人项目组"
date: "2026-05-24"
lang: zh-CN
---

# 测试计划 (TP) - 校务问答机器人

| 元信息项 | 内容 |

— | — |
文档编号 | SRA2026-TP-V11 |
文档版本 | V1.1 |
文档状态 | 执行计划 |
创建日期 | 2026-05-23 |
本版发布日期 | 2026-05-24 |
适用基线 | SRS-BASELINE-V1.0 / BL-SRS-SCHOOLQA-2026-001 |
责任人 | 测试负责人：虞子琰 |
编制团队 | 需求分析组、测试组、开发组 |
保密级别 | 课程项目内部 |
适用范围 | 校务问答机器人 MVP/原型验证 |

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-23 | 建立测试策略、环境假设、通过准则 | 测试组 | 初始策略 |
| V1.1 | 2026-05-24 | 补充测试执行计划、环境和数据准备 | 测试组 | 计划评审中 |

## 本版摘要

在 V1.0 策略基础上补充执行节奏、角色分工、数据准备和原型初测安排。

## 参考文档

| 文档 | 编号/版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件需求规格说明书（SRS） | SRS-BASELINE-V1.0 | 2026-05-23 基线发布 |
| 评审与基线记录（RB） | BL-SRS-SCHOOLQA-2026-001 | R1-R4 评审通过 |
| 需求变更报告（CR） | CR-SCHOOL-QA-001 | 2026-05-30 CCB 关闭 16 项变更 |
| 系统概要/详细/接口/数据库设计 | SSDD/DDD/IDD/DBDD | 测试设计参考 |

## 测试目标

- 延续 TP V1.0 的测试目标，并把测试执行拆分为初测、缺陷修复验证、回归测试和结项确认四个阶段。

- 将 78 条测试用例纳入计划管理，其中功能/接口/NLU 为本版本优先执行对象。

## 统一范围与数量

- 校务问答机器人 MVP/原型验证，覆盖学生、教师、辅导员、管理员、家长、访客/考生等用户群的问答、知识库管理、对话历史、反馈、统计与基础权限能力；外部教务、OA、一卡通、图书馆等系统在本轮以接口契约和 Mock 数据验证为主，不包含选课、成绩录入、学籍修改、财务交易发起等写操作。

- 需求口径：SRS 基线 V1.0 中 40 条可追溯业务需求、47 个业务用例、11 类 94 项非功能指标；测试口径：78 条测试用例，覆盖功能、接口、NLU、性能、安全、兼容性和端到端场景。

## 执行阶段安排

| 阶段 | 日期 | 主要内容 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划与用例准备 | 2026-05-23 | 确认 SRS 基线、整理测试策略、形成核心用例 | TP V1.0、TCS V1.0 |
| 原型初测 | 2026-05-24 | 执行后端 API、NLU、前端构建和端到端冒烟 | TR V1.0 |
| 缺陷修复验证 | 2026-05-25 至 2026-05-30 | 复测初测缺陷，吸收 CCB 对测试配置的要求 | TR V1.1 |
| 系统回归与结项 | 2026-06-01 至 2026-06-05 | 补充覆盖矩阵、非功能验证和结项结论 | TP/TCS/TR V1.3 |

## 人员与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 测试负责人 | 维护计划、组织评审、发布测试报告 |
| 测试工程师 | 设计和执行测试用例、记录缺陷、维护追溯矩阵 |
| 开发负责人 | 保障测试环境、修复缺陷、提供构建说明 |
| 需求分析负责人 | 解释 SRS 口径、确认需求变更影响 |
| 用户代表 | 参与 UAT 场景确认和可用性反馈 |

## 测试数据与环境

- 测试环境采用 Windows 11 本地原型环境、FastAPI 后端、Vue 用户端、React 管理端、SQLite 测试库和 Mock 外部接口。

- 测试数据包含 5 类演示账号、知识库样例、课程/考试/成绩 Mock 数据、17 条核心 NLU 意图样本和端到端流程数据。

- 生产目标技术栈 MySQL/Redis/Elasticsearch/K8s 仅作为后续部署验证依据，不在本地原型测试中宣称达标。